عقد تطوير وتشغيل منصة تقنية مشتركة

الفصل الأول: التعريفات العامة

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذا العقد يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

- المنصة التقنية: النظام الرقمي الذي يتم تطويره وتشغيله بموجب هذا العقد.

- البيانات: جميع المعلومات والملفات والسجلات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها داخل المنصة.

- الخدمة: أي وظيفة أو ميزة تقنية تقدم عبر المنصة.

- العميل النهائي: المستخدم الذي يستفيد من خدمات المنصة.

الفصل الثاني: أطراف العقد

المادة الثانية: بيانات الأطراف

يتفق كل من:

أولاً: الطرف الأول (المالك التقني)
شركة __________ ومقرها __________.

ثانياً: الطرف الثاني (المطور والمشغل)
شركة __________ ومقرها __________.

ويشار إليهما مجتمعين بـ الأطراف المتعاقدة.

الفصل الثالث: موضوع العقد

المادة الثالثة: نطاق المشروع

يتفق الطرفان على تطوير وتشغيل منصة رقمية وفق البنود التالية:

- تصميم البنية التقنية للنظام.

- تطوير الواجهة الأمامية والخلفية.

- تشغيل النظام على خوادم سحابية.

- تقديم خدمات الدعم الفني.

- إدارة عمليات التحديث والتطوير المستمر.

الفصل الرابع: مراحل تنفيذ المشروع

المادة الرابعة: مراحل التنفيذ

يتكون تنفيذ المشروع من المراحل التالية:

- مرحلة التحليل

  - جمع المتطلبات

  - تحليل العمليات

  - إعداد وثيقة المتطلبات

- مرحلة التصميم

  - تصميم قاعدة البيانات

  - تصميم واجهة المستخدم

  - تصميم البنية التقنية

- مرحلة التطوير

  - برمجة النظام

  - اختبار الأداء

  - اختبار الأمان

- مرحلة الإطلاق

  - نشر النظام

  - مراقبة الأداء

  - دعم المستخدمين

الفصل الخامس: التزامات الطرف الأول

المادة الخامسة: التزامات المالك التقني

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- توفير التمويل اللازم للمشروع.

- تقديم البيانات المطلوبة لتطوير النظام.

- اعتماد المخرجات الفنية.

- توفير فريق اتصال للتنسيق مع المطور.

الفصل السادس: التزامات الطرف الثاني

المادة السادسة: التزامات المطور

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

- تطوير النظام وفق المواصفات المعتمدة.

- الالتزام بالجداول الزمنية.

- توفير فريق تقني متخصص.

- ضمان استقرار النظام.

الفصل السابع: معايير الجودة

المادة السابعة: معايير الأداء

يجب أن يحقق النظام المعايير التالية:

- سرعة استجابة لا تتجاوز 2 ثانية.

- قدرة على معالجة 10,000 مستخدم متزامن.

- نسبة توافر لا تقل عن 99٪.

- حماية أمنية متقدمة.

الفصل الثامن: الملكية الفكرية

المادة الثامنة: حقوق الملكية

- تعود ملكية النظام للطرف الأول.

- يحتفظ الطرف الثاني بحق استخدام المعرفة العامة.

- تنتقل جميع حقوق الكود المصدر للطرف الأول بعد السداد الكامل.

الفصل التاسع: السرية

المادة التاسعة: حماية المعلومات

- يلتزم الطرفان بسرية جميع المعلومات.

- لا يجوز إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث.

- تستمر السرية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقد.

الفصل العاشر: إدارة المخاطر

المادة العاشرة: المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر المحتملة ما يلي:

- مخاطر الأعطال التقنية

- مخاطر الأمن السيبراني

- مخاطر فقدان البيانات

ويجب اتخاذ الإجراءات التالية:

- النسخ الاحتياطي اليومي

- مراقبة الأنظمة

- اختبارات الأمان الدورية

الفصل الحادي عشر: إنهاء العقد

المادة الحادية عشرة: حالات الإنهاء

يجوز إنهاء العقد في الحالات التالية:

- إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.

- توقف المشروع لأسباب قانونية.

- الاتفاق المتبادل بين الطرفين.

الفصل الثاني عشر: التحكيم

المادة الثانية عشرة: حل النزاعات

- تسوية النزاع ودياً.

- اللجوء إلى التحكيم التجاري.

- يكون قرار المحكمين نهائياً وملزماً.

الفصل الثالث عشر: القانون الواجب التطبيق

المادة الثالثة عشرة

يخضع هذا العقد لقوانين __________.

الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة

- يعتبر هذا العقد الاتفاق الكامل بين الأطراف.

- لا يجوز تعديل العقد إلا كتابة.

- حرر العقد من نسختين.